部门决算公开文本

部门决算公开文本

预算代码：348

部门名称：卢龙县交通运输局

二O二二年九月

2021年度

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算报表

第三部分   2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。

2、其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

3、承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

4、对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

5、依法对全县公路路政进行管理，行使公路方面行政处罚权，辖区内路政许可及行政许可审批审核上。对全县货运治超工作依法进行监督检查。

6、对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

7、对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。

8、交通运输基础设施养护、维护，对承建的普通国省干线大中修工程进行施工与管理。

9、对全县农村公路实施建设、管理、养护，养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

10、通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共9个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 卢龙县交通运输局 行政单位 财政拨款 2 卢龙县交通运输局公路管理站 财政补助事业单位 财政性资金定额 3 卢龙县交通运输局地方道路管理站 财政补助事业单位 财政性资金定额 4 卢龙县运输管理站 财政补助事业单位 财政性资金定额 5 卢龙县交通综合执法大队 财政补助事业单位 财政性资金定额 6 卢龙县交通运输局机关事务管理站 财政补助事业单位 财政性资金定额 7 卢龙县交通运输局工程队 财政补助事业单位 财政性资金定额 8 卢龙县交通运输局维修队 财政补助事业单位 财政性资金定额 9 卢龙县交通运输局机械化施工大队 财政补助事业单位 财政性资金定额

第二部分  2021年度部门决算

第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）17992.37万元。与2020年度决算相比，收支各减少5406.11万元，降低23.1%，主要原因是本年度减少项目工程款。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计17723.06万元，其中：财政拨款收入17723.06万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计17953.17万元，其中：基本支出1237.81万元，占6.9%；项目支出16715.36万元，占93.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入17723.06万元,比2020年度减少4634.24万元，降低20.7%，主要原因是本年度减少项目工程款；本年支出17953.17万元，比上年减少4309.20万元，降低19.4%，主要原因是本年度减少项目工程款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7524.26万元，比上年减少7839.05万元，降低51.0%；主要原因是本年度减少项目工程款；本年支出7754.37万元，比上年减少7514.00万元，降低49.2%，主要原因是本年度减少项目工程款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入10198.81万元，比上年增加3204.81万元，增长45.82%，主要原因是本年度新增加102线卢龙城关至十八里铺改线工程；本年支出10198.80万元，比上年增加3204.80万元，增长45.82%，主要原因是本年度新增加102线卢龙城关至十八里铺改线工程。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入17723.06万元，完成年初预算的391.7%,比年初预算增加13198.32万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增加102线卢龙城关至十八里铺改线工程；本年支出17953.17万元，完成年初预算的396.8%,比年初预算增加13428.42万元，决算数大于预算数原因主要是本年度新增加102线卢龙城关至十八里铺改线工程。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算166.3%，比年初预算增加2999.51万元，主要是本年度增加工程款；本年支出完成年初预算171.4%，比年初预算增加3229.62万元，主要是本年度增加工程款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入10198.81万元，比年初预算增加10198.81万元，主要是本年度新增加102线卢龙城关至十八里铺改线工程；本年支出10198.80万元，比年初预算增加10198.80万元，主要是本年度新增加102线卢龙城关至十八里铺改线工程。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

- 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出17953.17万元，主要用于以下方面。

节能环保（类）支出191.25万元，占1.1%，主要用于节能减排补助资金等支出；城乡社区（类）支出12684.85万元，占70.7%，主要用于102线卢龙城关至十八里铺改线工程等支出；交通运输（类）支出5077.07万元，占28.3%，主要用于公路建设等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1237.81万元，其中：

人员经费1117.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费120.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算减少0.34万元，降低7.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少0.34万元，降低7.2%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出4.37万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少0.34万元，降低7.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金6516.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度102线卢龙城关至十八里铺改线工程、后康线工程款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10198.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“102线卢龙城关至十八里铺改线工程”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出6516.56万元，政府性基金预算支出10198.8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映102线卢龙城关至十八里铺改线工程项目及国省干线公路及农村公路日常养护经费项目等23个项目绩效自评结果。

- G102线卢龙城关至十八里铺改线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G102线卢龙城关至十八里铺改线工程项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10155.7万元，执行数为10155.7万元，完成预算的100%。G102线卢龙城关至十八里铺改线工程项目路线全长11.389公里，采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，全线共设大桥539米/2座，中桥520米/8座，涵洞19道，施工图批复总投资48337万元。2021年全年完成工程量:征地拆迁7%，路基工程17%，涵洞10%，桥梁37%。2021年财政资金拨付及时，为工程施工提供了有力的资金保障。加快了G102线卢龙城关至十八里铺改线工程的征地拆迁、路基工程、桥梁工程的施工进度，为工程早日建成通车，提高公路的通行能力提供了有力保障。

（2）保障治超执法经费及国省干线、农村公路养护经费

用于国省干线及农村公路日常巡查，超限超载治理、货运源头治理及为保障我局下属站队卢龙县交通综合执法大队和卢龙县运输管理站日常工作正常运转，保障职工待遇发放，保障干部队伍稳定。根据此项目资金使用情况，我单位绩效自评情况为优。

| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| --- |
| 填报单位（盖章）：卢龙县交通运输局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | G102线卢龙城关至十八里铺改线工程 |
|  | 主管部门 | 卢龙县交通运输局 | 实施单位 | 卢龙县永顺交通建设投资有限公司 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
|  | 年度项目资金总额 | 10155.75 | 10155.75 | 10155.75 | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 10155.75 | 10155.75 | 10155.75 | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
|  | 保质保量支付费用，按要求完成工程项目建设用地 | 全部完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 按要求完成土地划拨数量 | 以划拨方式供地677.05亩 | 100% | 20 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 工程施工中严把质量关，竣工验收检测达到合格以上 | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 | 2021年底完成拨付 | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 资金成本 | 按要求拨付工程款项 | 100% | 10 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 100% | 30 | 27 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 100% | 10 | 7 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 10 | 10 |
|  | 总分（共计100分） | 94 |
|  | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |

| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| --- |
| 填报单位（盖章）：卢龙县交通运输局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 保障治超执法经费及国省干线、农村公路养护经费 |
|  | 主管部门 | 卢龙县交通运输局 | 实施单位 | 卢龙县交通运输局 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
|  | 年度项目资金总额 | 772 | 772 | 772 | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 772 | 772 | 772 | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
|  | 保障职工待遇发放;保障干部队伍稳定 | 全部完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 保障职工待遇 | 保障我局下属两个站队的日常工作运转 | 100% | 20 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 保障项目质量 | 足额发放人员经费 | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按规定发放 | 2021年底足额发放经费 | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 人员经费成本 | 保障772万人员经费 | 100% | 10 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障日常工作正常运转保质保量 | 100% | 30 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 100% | 10 | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 10 | 10 |
|  | 总分（共计100分） | 100 |
|  | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |

（三）部门评价项目绩效评价结果

见下表：

| 2021年度所有自评项目汇总表 单位名称：卢龙县交通运输局 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 自评结果 |
|  |  |  | 得分 | 结果 |
| 1 | 节能减排补助资金 | 104 | 100 | 优 |
| 2 | 保障治超执法经费及国省干线、农村公路养护经费 | 772 | 100 | 优 |
| 3 | 秦皇岛市卢龙县卢龙站超限检测站 | 62 | 100 | 优 |
| 4 | 秦皇岛市卢龙县卢龙站普通公路超限检测站省补治超专项资金 | 40 | 100 | 优 |
| 5 | 冀财建（2020）288号-关于提前下达2021年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 189 | 94 | 优 |
| 6 | 补助农村公路养护工程资金表 | 132 | 99 | 优 |
| 7 | 2020年度农村道路客运油价补贴资金 | 45.82 | 99.75 | 优 |
| 8 | 木井至杨刘线道路改建工程 | 184 | 95 | 优 |
| 9 | 燕新线至燕窝庄道路改造工程 | 8 | 95 | 优 |
| 10 | 农村公路日常养护县级资金 | 500 | 96 | 优 |
| 11 | 国省干线公路及农村公路日常养护经费 | 849 | 97 | 优 |
| 12 | 2020年度出租车油价补贴资金 | 110.04 | 100 | 优 |
| 13 | 卢龙县交通运输部门人员公用经费 | 307 | 99 | 优 |
| 14 | 补助国省干线公路日常养护经费资金 | 62 | 95 | 优 |
| 15 | 卢龙县国省干线及农村公路市场化运营洒水项目 | 125.45 | 95 | 优 |
| 16 | 后康线工程款 | 43.11 | 94 | 优 |
| 17 | G102线卢龙城关至十八里铺改线工程 | 10,155.75 | 94 | 优 |
| 18 | 汽车站疫情防控设施资金 | 23.10 | 96 | 优 |
| 19 | G102线卢龙城关至十八里铺改线工程 | 586.047 | 93 | 优 |
| 20 | G102线卢龙城关至十八里铺改线工程 | 1000 | 96 | 优 |
| 21 | 县级农村公路改造及配套建设 | 104 | 99.5 | 优 |
| 22 | 县级农村公路改造及配套建设 | 1350 | 99 | 优 |
| 合计 |  | 16752.317 |  |  |
| 自评结果情况优：90（含）-100分；良：80（含）-90分； 中60（含）-80分；差：60分以下。 |

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出120.51万元，比2020年度增加14.63万元，增长13.8%。主要原因是增加的劳务费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额157.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出157.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备3台（套）,较上年增加3套，主要是应报废的施工设备。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。